五原县人民政府办公室

关于印发《五原县高标准农田建设项目工程

管护细则》的通知

各乡镇（办事处），建沣农场，县直有关部门：

现将《五原县高标准农田建设项目工程管护细则》印发给你们，请结合实际，认真遵照执行。

五原县人民政府办公室

2023年9月11日

五原县高标准农田建设项目工程管护细则

第一章 总 则

第一条为贯彻落实《内蒙古自治区人民政府办公厅关于加强高标准农田建设十一条政策措施的通知》（内政办发〔2022〕72号）和《巴彦淖尔市委办公室市人民政府办公室关于河套灌区整灌区推进高标准农田建设试点的实施意见》（巴党办发〔2023〕12号），加强我县高标准农田建设项目工程管护工作，提高高标准农田建设财政资金使用效益，确保我县高标准农田建设项目区已建成的工程正常运行并持续发挥效益，根据《内蒙古自治区农田建设项目管理实施办法》《内蒙古自治区农田建设项目建后管护办法》等制度的有关规定，结合我县实际，制定本细则。

第二条本细则适用于五原县范围内2019年（含2019年）之后实施的农田建设类项目的建后管护。

第三条农田建设项目建后管护是指对农田建设项目农田土壤、灌溉排水田间工程设施、田间道路、农田输配电、农田防护林以及配套附属设施设备进行管理、维修和养护，确保工程原设计功能运行正常。

第四条高标准农田建设项目工程管护按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁负责”和“市场手段与财政激励补助相结合”等原则进行运行管护。

第二章 工程管护内容及要求

第五条农田建设项目建后管护内容主要包括：

(一)土地平整工程。确保农田表层耕作土壤不被自然和人为破坏，保持田面平整，堰道完整；

(二)灌溉与排水工程。保证水源工程、灌排渠道与管网、田间附属设施等能够正常使用，无安全隐患，满足规定的灌溉设计保证率和排水要求；

(三)田间道路工程。保证道路系统完好，路面平整，通行顺畅；

(四)农田防护和生态环境保持工程。农田防护和生态环境保持工程完备，能够充分发挥作用；

(五)农田输配电工程。保证输电线路、交配电设施、弱电设施及相关配套工程设施完善，运行安全，围栏和警示标志完整，低压输电线路满足灌排设施运行、信息化建设和管理要求；

(六)公示标牌和标志。保证公示标牌和标志完好，信息完整， 设施安全。

第六条管护主体应按照相关规程、规范要求，做好农田建设项目工程、设施设备使用、养护、保管等工作。

第七条管护主体要安排专人经常性、全面性对农田建设项目进行巡查，对田间工程设施运行维护情况进行跟踪记录，保障运行管理工作可追溯、可复查。

第八条农田建设项目范围内的工程设施如果发生不能正常使用的情况时，管护主体要及时安排专人处理，确保正常运行。若处理工作量大、用时较长，应由项目所在地乡镇（办事处）报备五原县农牧和科技局，确需较大资金量的可酌情申请补助。

第三章 管护主体与职责

第九条村组对农田建设项目建后管护负主体责任。五原县农牧和科技局对农田建设项目建后管护负有监管责任，负责制定管护制度、组织协调、监督指导和检查考核工作。

第十条农田建设项目管护主体，在五原县农牧和科技局的指导监督下，根据受益范围、受益对象、群众意愿等因素，因地制宜、结合实际确定管护主体：

(一)受益范围明确为村社的，工程管护由村民委员会直接负责或委托受益范围内的农民专业合作组织等进行管护；受益范围跨行政村的，由乡镇（办事处）直接负责或监督村民委员会进行管护；受益范围跨乡镇（办事处）的，由五原县农牧和科技局直接负责或委托所属工程管理单位进行管护。

(二)新型经营主体运营的农田建设项目，由新型经营主体负责管护。

(三)按照“村民自治管理”原则，有条件的地方应引导和帮助受益农民按照受益范围，以灌区或项目区所在乡镇（办事处）、行政村为单位，自愿成立管护协会或合作社等群管组织，负责统一管护项目区内农田水利、农业和林业等各类农田建设工程。

第十一条各类管护主体应认真开展农田建设项目建后管护工作，保证农田建设工程正常运行，持续发挥效益。严格遵守法律和行政法规有关规定，不得以任何理由擅自收取有关费用，不得擅自将工程及设备变卖，不得破坏水土资源和生态环境。对破坏农田设施的单位或个人，管护主体应及时向相关主管部门及公安机关报告。

第四章工程移交及管护模式

第十二条农田建设项目竣工验收完成后，五原县农牧和科技局应及时进行资产移交，按规定办理工程及管护工作移交手续。

第十三条根据各乡镇（办事处）实际情况以及项目工程特点，因地制宜，采取不同管护模式。对土地已经规模流转的农田建设工程，由流转土地的经营主体负责管理、维护；土地未进行流转的，由所在村村民委员会明确专人或专业组织负责管护。具体可采取以下模式：

(一)专业组织管护模式。由村委会牵头，组织受益农户通过成立管护协会、合作社、村民理事会等各类群管组织形式，对辖区内田间工程设施进行管护，并接受受益群众、村、乡镇（办事处）的监督；

(二)专职管护员管护模式。由村委会将建成后项目区域管护的范围、内容、管护期、报酬、职责张榜公布，聘用管护员，签订管护合同。管护员履行管护职责，并接受受益群众、村 、乡镇（办事处）的监督；

(三)流转主体管护模式。对土地已经规模流转的农田建设工程，由流转经营主体进行管护。负责田间工程设施的管理使用、安全运行和维修养护，管护主体接受受益群众、村、乡镇（办事处）的监督；

(四)其他管护模式。鼓励有条件的地区根据本地实际情况，在合理合法情况下，拓展管护渠道，采取引入专业化管护公司、组织受益农户投工投劳、运用商业保险实施建后管护等其他方式进行管护。

第五章 农田建设项目建后管护经费

第十四条农田建设项目建后管护经费来源：

(一)根据财力情况和实际需要，由财政预算安排农田建设工程管护资金；

(二)将农田建设形成的新增耕地作为村集体资产，通过承包、租赁等方式取得的收入；

(三)乡镇（办事处）和村民委员会从集体经济收益中安排或在工程运行收益中按适当比例提取的费用；

(四)在符合一事一议政策前提下，村民委员会组织受益农户形成的投工投劳；

(五)乡镇（办事处）、村社依法取得的社会捐赠等收入。

第十五条建后管护资金使用支出范围主要包括在项目设计使用期内的农田建设工程及设备的日常维修、管护人员报酬，必要的小型简易管护工具和运行监测设备购置等，不得挤占挪用。管护资金的使用情况，每年要定期公示，自觉接受审计及群众监督。

第六章 监督与考核

第十六条县委组织部要将高标准农田管护工作纳入县对相关部门及乡镇（办事处）考核内容；五原县农牧和科技局要加强对建后管护工作的检查督导，将其与推进农田建设同部署、同督查、同考核、同奖惩，健全完善建后管护工作考核与监督机制；各乡镇（办事处）也要将建后管护纳入对村组考核重要指标，定期督导，确保农田建设项目高效运行。

第七章附 则

第十七条本细则由五原县农牧和科技局负责解释。

第十八条本细则自下发之日起施行。