巴彦淖尔市生态环境局关于

“临河热电等3家电厂煤炭运输道路破损、

扬尘污染严重”整改任务的自评报告

按照《巴彦淖尔市贯彻落实第二轮自治区生态环境保护督察报告整改方案》《关于做好第二轮自治区生态环境保护督察报告和2023年度自治区黄河流域生态环境警示片反馈整改任务销号工作的通知》要求，市生态环境局组织相关地区完成了“临河热电等3家电厂煤炭运输道路破损、扬尘污染严重”问题的整改工作，相关整改措施全部完成，达到了整改目标要求，现申请履行销号程序。

一、整改措施落实情况

**（一）在“压紧压实企业责任，督促3家电厂于2024年7月底前，制定运输车辆扬尘防治措施，并严格落实，同时用砂石料敷设进厂和出厂道路两侧，减少路面抛尘”措施方面。**巴彦淖尔经济技术开发区督促3家电厂制定了运输扬尘防治措施，联源热电厂、临河热电厂已用砂石料铺设进场与出厂道路两侧，联邦电厂进场与出厂道路均已硬化。

**（二）在“2024年7月底前，由巴彦淖尔经济技术开发区对电厂路纬三街到联源热电运煤通道共计700米的路面两侧播撒草籽进行绿化，安装加固围栏，防止拉煤车辆碾压绿化带”措施方面。**巴彦淖尔经济技术开发区对电厂路纬三街到联源热电运煤通道共计700米的路面两侧播撒草籽进行绿化，安装了加固围栏，防止拉煤车辆碾压绿化带。

**（二）在“2024年9月底前，临河区、巴彦淖尔经济技术开发区按照划分的管理范围，对破损路段完成修补，每日至少对相关路段清扫2次，确保相关路段不积尘”措施方面。**巴彦淖尔经济技术开发区对电厂路破损路面进行了修补，并严格按照实施方案对相关路段进行洒水抑尘。

二、整改目标完成情况

《整改方案》要求“解决路面扬尘问题”，3家电厂均制定了运输车辆扬尘管控措施，破损路面已完成修补，并进行了绿化、加装了围栏。市生态环境局已要求经济技术开发区加大对相关区域的扬尘管控，经现场验收，达到了整改目标要求。

三、相关制度机制建设情况

巴彦淖尔经济技术开发区市政公司制定了《电厂路扬尘问题综合治理的实施方案》，明确了相关区域扬尘管控工作要求。