	项目支出绩效自评表

	（  2019  年度）

	项目名称
	博物馆、纪念馆工程项目

	主管部门
	县委办
	实施单位
	档案局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	0
	0
	274.61
	10
	100%
	

	
	其中：当年财政拨款
	0
	0
	274.61
	—
	100%
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	建立网上博物馆、语音、票务系统
博物馆、抗日纪念馆装饰布展工程
	网上博物馆、语音、票务系统已投入使用
博物馆、抗日纪念馆装饰布展完成并开馆

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：建立网上博物馆
	1个
	1个
	5
	4
	宣传不到位

	
	
	
	指标2：语音、票务系统
	1套
	1套
	5
	5
	

	
	
	
	指标3：博物馆、纪念馆装饰布展
	3所
	3所
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	指标1：工程验收合格
	100%
	90%
	5
	4
	部分工程未审计

	
	
	
	指标2：使用效果良好
	100%
	90%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标1：可长期使用
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：装饰工程按期完成
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	指标1：装饰布展成本
	2951万元
	2305万元
	5
	4
	部分工程款未付

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：带动了旅游文化发展
	提升
	有所提升
	10
	8
	宣传不到位

	
	
	
	指标2：发展旅游业
	提升
	有所提升
	10
	8
	宣传不到位

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：提升五原县知名度
	显著
	效果显著
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：促进旅游业发展
	显著
	效果显著
	5
	5
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：给群众、学生提供了学习、教育场所
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：对地方历史文化进行宣传
	提升
	有所提升
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：对地方产业进行宣传
	提升
	有所提升
	5
	5
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	指标1：游客非常满意
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	总分
	100
	93
	


